## Slide 1
Agiles Projektmanagement in der Bildungsgangarbeit
Agilität – Project Canvas – Kanban-Board – Scrum
Herzlich willkommen zum Webinar!
Fortbildungsreihe Bildungsgang-Management
15.01.2025, 13:30 – 15:30 Uhr
Moderation: Peter Eifler, Bettina Schäfer-Keul

## Slide 2
„Projektmanagement“:
Welche Erfahrungen haben Sie an Ihrer Schule
mit (eigenen) Projekten gemacht?

## Slide 3
Agilität … (Erlinghagen 2020)
… ist die Fähigkeit, bei Bedarf angemessen und schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Bei einem agilen Handlungsrahmen geht es daher nicht nur um Schnelligkeit, Flexibilität und Beweglichkeit, sondern auch um klare Verfahren für die Gestaltung der Interaktion.
Auf gewisse Weise sind Schulen bereits per se agil:
- Schulentwicklung findet in aller Regel bei laufendem Motor statt.
- Kurzfristiges Reagieren auf Veränderungen ist Alltag.
- Lehrkräfte arbeiten (…) eigenverantwortlich und individualisiert.
Andererseits sind Schulen oft nicht systematisch agil, sondern bei Gestaltung von Entwicklung und Veränderung eher hektisch, aktionistisch, unkoordiniert (Events anstelle von Prozessen / immer neue Projekte mit mangelnder struktureller Verankerung / … / unklare Rollen und Verantwortlichkeiten)

## Slide 4
Agilität

## Slide 5
Visualisieren von Projekten mit der Projekt Canvas

## Slide 6
Visualisieren von Projekten mit der Projekt Canvas
Projektdefinition im Team
Zeitbedarf zum Erstellen einer Project Canvas im Team: 45-180 Minuten (je nach Teamgröße)

## Slide 7
Strukturieren der Aufgaben durch ein Kanban-Board

## Slide 8
Strukturieren der Aufgaben durch ein Kanban-Board
Aufgabenmanagement: Arbeitsfluss sichtbar gestalten
Kommunikations- grundlage
sorgt für optimierte Zusammenarbeit

## Slide 9
SCRUM
=
GEDRÄNGE
„... beim Rugby wird der Ball innerhalb der
Mannschaft weitergegeben, während sie
sich als Einheit auf dem Spielfeld bewegt.“
Prozessbegleitung mit Hilfe von Scrum

## Slide 10
Was ist Scrum?
Scrum ist ein leichtgewichtiges
Rahmenwerk, welches Menschen, Teams
und Organisationen hilft, adaptive Lösungen für komplexe Probleme zu generieren.
Prozessbegleitung mit Hilfe von Scrum

## Slide 11
Prozessbegleitung mit Hilfe von Scrum

## Slide 12
Prozessbegleitung mit Hilfe von Scrum

## Slide 13
Prozessbegleitung mit Hilfe von Scrum

## Slide 14
Selbstorganisierte Arbeitsweise
kurze Entwicklungszyklen
ständige Rückversicherung
Prozessbegleitung mit Hilfe von Scrum